智航万恒测试验证管理平台

项目分阶段交付计划书

文档版本：V1.0    |    编制日期：2026年6月15日    |    编制单位：智航万恒测试服务部

一、项目整体概览

本文档为智航万恒测试验证管理平台的分阶段交付计划，以项目实际业务需求为导向，将整体建设分为四个阶段逐步推进。每个阶段设定明确的里程碑目标、交付成果物和验收标准，确保项目在可控节奏下高质量交付。

四个交付阶段总览

| 阶段 | 名称 | 核心目标 | 工期 | 关键成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 基础平台搭建 | 仪表盘 + 测试人员池 | 约18天 | 可视化运营一目了然，人员调度自动化 |
| 第二阶段 | 项目管理完善 | 项目 + 历史项目双模块 | 约18天 | 项目全生命周期管理，历史可追溯 |
| 第三阶段 | 数据中台建设 | 数据库 + 链接跳转 | 约15天 | 数据打通，跨模块联动 |
| 第四阶段 | 脚本线上化 | 测试脚本电子化 | 约22天 | 真正实现无纸化办公 |
| 合计 | — | 核心功能全部上线 | 约75天 | — |

二、第一阶段：基础平台搭建

预计工期：约18个工作日    核心目标：完成仪表盘和测试人员池两大核心模块的开发上线，实现测试资源可视化管理和人员状态自动化追踪。

2.1 里程碑 1.1：仪表盘上线

完成标准：管理者打开平台首页，即可看到数据中心测试运营的核心数据。

| 功能点 | 详细描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 项目状态分布 | 饼图展示：准备中/进行中/待验收/已完成，数量+百分比 | P0 |
| 项目进度概览 | 柱状图展示各项目当前进度百分比，直观对比 | P0 |
| IT产出统计 | 数字卡片展示总IT产出量、本月新增、当年累计 | P0 |
| 最近操作动态 | 实时显示最新项目变更、人员调度记录 | P2 |
| 快捷入口 | 跳转至项目管理、人员池、历史项目、知识库 | P0 |

2.2 里程碑 1.2：测试人员池功能完善

完成标准：测试人员池能够清晰展示所有测试人员的状态、当前项目和技能档案，支持快速调度。

| 功能点 | 详细描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 人员卡片视图 | 头像（姓名后2字）、状态点（空闲绿/测试中粉）、当前项目名称 | P0 |
| 状态自动切换 | 基于项目起止时间，自动判断人员状态（空闲↔测试中），无需手动操作 | P0 |
| 实时项目显示 | 卡片底部显示当前进行中项目的名称和起止时间 | P0 |
| 人员筛选 | 支持按状态（全部/空闲/测试中）、工种分类筛选 | P0 |
| 人员搜索 | 支持按姓名、工号精准搜索 | P0 |
| 人员档案编辑 | 点击编辑弹窗，修改姓名、工号、状态、技能证书 | P0 |
| 批量指派 | 勾选多名空闲人员，一次性指派到同一项目 | P0 |
| 转为空闲 | 编辑弹窗底部「转为空闲」按钮，一键清空项目+改状态 | P0 |
| 人员新增 | 支持新增测试人员，填写完整档案 | P1 |

2.3 交付成果物

• 仪表盘页面（/dashboard）：展示6大核心数据模块

• 测试人员池页面（/teampool）：完整的人员管理功能

• 项目管理页面基础版（/projects）：支持项目CRUD和状态管理

• 操作手册v1.0：仪表盘和人员池使用说明（内部Wiki）

2.4 验收标准

• 仪表盘数据加载时间 < 2秒

• 人员状态根据项目时间自动切换，准确率 100%

• 人员池筛选和搜索响应时间 < 500ms

• 批量指派功能支持同时指派 ≥ 10人

• 页面在1920×1080和1366×768两种分辨率下显示正常

• 所有操作有Toast成功/失败提示

三、第二阶段：项目管理完善

预计工期：约18个工作日    核心目标：完成项目管理模块的完整功能，以及历史项目管理模块的建设，实现项目全生命周期可管理、历史数据可查询。

3.1 里程碑 2.1：项目管理模块完善

完成标准：项目管理页面能够完整管理所有项目，支持项目状态自动切换、交付日期追踪、经理信息展示。

| 功能点 | 详细描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 项目列表展示 | 表格展示所有项目，含名称、客户、状态、优先级、经理、开始/结束日期、计划/实际交付日期、IT产出、合同金额、业务类型 | P0 |
| 新建项目 | 点击「新建项目」弹出表单，填写所有项目信息 | P0 |
| 编辑项目 | 点击编辑修改项目信息，支持所有字段修改 | P0 |
| 项目状态自动切换 | 系统自动根据开始/结束日期判断状态：准备中→进行中→待验收→已完成 | P0 |
| 计划/实际交付日期 | 人工填写计划交付日期，临近时提醒；完成后填写实际交付日期 | P0 |
| 项目经理字段 | 显示项目经理姓名，支持筛选 | P0 |
| 状态/优先级标签 | 彩色标签：准备中（蓝）/ 进行中（绿）/ 待验收（橙）/ 已完成（灰）；高（红）/ 中（黄）/ 低（灰） | P0 |
| 关键词搜索+高级筛选 | 支持按项目名称关键词搜索；按状态、优先级、客户、经理、时间范围组合筛选 | P0 |

3.2 里程碑 2.2：历史项目管理模块完善

完成标准：历史项目管理页面功能与新建项目表单完全对齐，支持添加历史记录、查看完整项目信息。

| 功能点 | 详细描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 历史项目列表 | 表格展示所有历史项目，列与新建项目字段一致 | P0 |
| 添加历史记录 | 点击「添加记录」弹出表单，字段与新建项目完全一致 | P0 |
| 编辑历史记录 | 修改历史项目信息 | P0 |
| 筛选功能 | 支持按分类、状态、关键词筛选 | P0 |
| 字段完整展示 | 表格列包含所有字段：项目名称、客户、经理、状态、优先级、开始/结束日期、计划/实际交付日期、IT产出、合同金额、业务类型、项目描述、测试管理链接、更新时间 | P0 |

3.3 交付成果物

• 项目管理页面（/projects）：完整的项目CRUD + 自动状态切换

• 历史项目管理页面（/history）：历史记录增删改查

• 阶段交付报告：第一、二阶段合并交付文档

3.4 验收标准

• 新建/编辑项目表单所有字段均可正确保存和回显

• 项目状态根据起止日期自动切换，准确率 100%

• 计划交付日期临近（7天内）时，项目卡片/列表有视觉提示（颜色变化）

• 历史项目「添加记录」弹窗字段与新建项目表单 100% 一致

• 删除操作需二次确认，防止误删

四、第三阶段：数据中台建设

预计工期：约15个工作日    核心目标：从前端mock数据切换至真实数据库，完成数据持久化存储，实现跨模块数据联动和历史项目链接跳转功能。

4.1 里程碑 3.1：数据库设计与搭建

| 功能点 | 详细描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 数据库选型 | 推荐PostgreSQL（AI团队已有经验），或MySQL | P0 |
| 表结构设计 | 设计核心表：projects / historical_projects / team_members / test_scripts / test_submissions / test_signoffs | P0 |
| 字段完整定义 | 所有字段类型、约束（NOT NULL/UNIQUE/DEFAULT）、索引设计 | P0 |
| 数据迁移脚本 | 将mock.ts中的模拟数据迁移到数据库，支持增量同步 | P0 |
| 连接池配置 | 配置数据库连接池（HikariCP），并发连接数≥50 | P0 |
| 备份策略 | 全量备份（每日）+ 增量备份（每小时），异地容灾 | P0 |

4.2 里程碑 3.2：后端API开发

| 功能点 | 详细描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 项目管理API | POST/GET/PUT/DELETE /api/projects，支持分页、筛选、排序 | P0 |
| 历史项目API | POST/GET/PUT/DELETE /api/historical-projects | P0 |
| 人员池API | GET /api/members、PUT /api/members/:id、批量指派POST /api/members/batch-assign | P0 |
| 仪表盘API | GET /api/dashboard/stats，返回聚合统计数据 | P0 |
| 文件上传API | POST /api/upload，支持文件上传到对象存储 | P1 |
| 接口文档 | Swagger/OpenAPI 3.0接口文档 | P1 |
| 错误处理规范 | 统一错误响应格式{code, message, detail}，所有接口有try-catch | P0 |
| SQL注入防护 | 所有数据库查询使用参数化查询，禁止字符串拼接 | P0 |

4.3 里程碑 3.3：历史项目链接跳转功能

| 功能点 | 详细描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 项目→历史记录跳转 | 在项目管理页面，点击「查看历史」按钮，直接跳转至历史项目管理页面并自动筛选该项目 | P0 |
| 历史→现行项目跳转 | 在历史项目页面，点击「查看现行项目」跳转至项目管理页面并筛选 | P1 |
| 人员→项目关联 | 人员卡片显示的项目名称，点击后跳转至项目管理页面筛选该项目 | P0 |
| 仪表盘→穿透查看 | 仪表盘饼图/柱状图点击，穿透到对应项目列表 | P0 |
| URL参数联动 | 跳转时通过URL参数传递筛选条件，支持书签和分享链接 | P0 |

4.4 里程碑 3.4：数据看板与统计

| 功能点 | 详细描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 按客户统计 | 各客户的合同总额、项目数量、IT产出汇总 | P1 |
| 按月份统计 | 近12个月的项目数量、IT产出趋势图 | P1 |
| 人员绩效统计 | 各测试人员参与项目数量、累计IT产出 | P1 |
| 交付及时率 | 计划交付日期 vs 实际交付日期对比，计算准时交付率 | P1 |

4.5 交付成果物

• 数据库设计文档：所有表的字段、类型、约束、索引、ER图

• API接口文档：Swagger在线文档

• 数据迁移脚本：mock.ts → 真实数据库的迁移工具

• 部署文档：数据库部署、配置、备份SOP

4.6 验收标准

• 所有API响应时间 < 200ms（P95）

• 数据迁移后，页面展示数据与mock数据 100% 一致

• SQL注入防护通过安全扫描

• 链接跳转功能测试覆盖所有入口，覆盖率 100%

• 数据库备份恢复演练通过

五、第四阶段：测试脚本线上化

预计工期：约22个工作日    核心目标：完成测试脚本管理平台的完整功能，实现真正的无纸化办公，覆盖脚本模板管理→每日填写→审核签字→PDF导出全流程。

5.1 里程碑 4.1：脚本模板库建设

完成标准：将公司现有的40+个测试脚本电子化，建立可复用的脚本模板库。

| 功能点 | 详细描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 模板分类管理 | 按四大专业分类：电气系统 / 暖通系统 / 弱电系统 / 消防系统 | P0 |
| 模板列表展示 | 表格/卡片展示所有脚本模板，显示名称、分类、适用设备类型、版本号 | P0 |
| 新建脚本模板 | 通过表单或JSON定义脚本字段结构 | P0 |
| 字段构建器 | 可视化配置脚本字段：文本/数字/日期/下拉选择/单选/多选/数据表格/签字区 | P0 |
| 模板预览 | 预览模板填写后的实际效果 | P0 |
| 模板复制 | 一键复制现有模板，修改后创建新模板 | P1 |

5.2 里程碑 4.2：测试实例管理

完成标准：从脚本模板创建测试实例，分配到具体项目和设备，实现"一份模板+多个实例"的管理模式。

| 功能点 | 详细描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 从模板创建实例 | 选择脚本模板，输入项目名称、设备编号，选择执行人员 | P0 |
| 实例状态管理 | 草稿 / 进行中 / 待审核 / 已完成 四种状态 | P0 |
| 实例分配 | 将测试实例分配给具体测试人员，支持多人协作 | P0 |
| 设备分类归档 | 按「项目→工种→设备类型→脚本模板→实例」五级分类体系 | P0 |
| 实例复制 | 复制历史项目中的实例到新项目，避免重复创建 | P1 |
| 批量创建 | 同一项目中多个同类设备，可批量创建实例 | P1 |

5.3 里程碑 4.3：每日填写中心

完成标准：测试人员每日打开平台，在线填写当日测试数据，支持多人同时填写同一项目不同设备，数据自动保存不丢失。

| 功能点 | 详细描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 今日待填列表 | 显示当日需要填写的所有测试脚本实例，按项目/设备分类 | P0 |
| 动态表单渲染 | 根据脚本模板字段定义，动态渲染可填写表单 | P0 |
| 自动保存草稿 | 每填写一项内容，自动保存草稿（防崩溃、防断网），显示「已自动保存」提示 | P0 |
| 多人同时填写 | 同一项目中，不同测试人员可同时填写各自的设备数据，通过实例ID隔离，互不干扰 | P0 |
| 填写进度显示 | 实时显示填写进度（已填/未填/进行中） | P0 |
| 提交确认 | 填写完成后点击「提交」，状态变为「待审核」，不可再修改（除非驳回） | P0 |
| 数据表格填写 | 针对「设备巡检记录」类表格，支持动态增删行 | P0 |
| 照片/附件上传 | 支持现场拍照或上传测试现场照片，作为填写附件 | P1 |

5.4 里程碑 4.4：审核签字台

完成标准：审核人员在线审核测试数据，填写审核意见，并通过Canvas手写板完成电子签字，实现真正的无纸化。

| 功能点 | 详细描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 待审核列表 | 显示所有「待审核」的测试实例，按提交时间排列 | P0 |
| 审核查看 | 点击查看填写数据，判断是否合格 | P0 |
| 多级审核流程 | 支持配置N级审核（如：测试员提交→组长审核→项目经理终审） | P0 |
| 审核意见填写 | 审核人填写审核意见 | P0 |
| Canvas手写签名 | 点击「签字」弹出全屏手写板，审核人用鼠标/触摸屏完成签名，签名存为base64图片 | P0 |
| 签名区显示 | 签名后显示：签名图片 + 审核人姓名 + 审核时间戳，完整还原纸质签字效果 | P0 |
| 驳回重填 | 审核不通过可填写驳回原因，实例退回给测试人员重新填写 | P0 |
| 审核历史记录 | 完整记录每级的审核人、审核时间、审核意见、签名图片 | P0 |

5.5 里程碑 4.5：PDF导出中心

完成标准：将填写完毕的测试脚本导出为PDF，格式完整还原纸质表格样式，可直接打印存档。

| 功能点 | 详细描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 单份导出 | 选择已完成的测试实例，一键导出为PDF | P0 |
| 批量打包导出 | 选择同一项目或同一时间段内的多份测试脚本，批量打包为ZIP文件 | P0 |
| PDF样式还原 | PDF格式完全还原纸质表格样式，包含：表头、填写内容、签字区图片、审核记录 | P0 |
| 按客户/项目打包 | 选择「客户名称」或「项目名称」，一键打包该项目下所有测试脚本PDF | P0 |
| 导出记录 | 记录每次导出的时间、操作用户、文件列表 | P1 |
| 水印功能 | PDF加载「机密」或「归档」水印，防泄露 | P2 |

5.6 无纸化办公效果对比

| 场景 | 传统纸质模式 | 第四阶段线上化后 |
| --- | --- | --- |
| 脚本分发 | 打印纸质版，人工传递 | 直接在平台填写，系统自动推送 |
| 测试填写 | 打印表格，手写填写 | 在线填写，实时自动保存 |
| 数据汇总 | 人工录入Excel，易出错 | 数据自动入库，实时统计 |
| 审核签字 | 打印→签字→扫描→存档 | 在线审核+手写签名+数字存档 |
| 查询历史 | 翻阅纸质档案，耗时 | 输入关键词，秒级搜索 |
| 制作报告 | 人工整理数据+排版 | 一键导出PDF，格式规范 |
| 交付客户 | 打印装订，快递寄送 | 直接发送PDF或生成下载链接 |

5.7 交付成果物

• 脚本模板管理页面（/scripts/templates）：模板CRUD+字段构建器

• 测试实例管理页面（/scripts/instances）：实例创建+分配+状态管理

• 每日填写中心页面（/scripts/fill）：填写+提交+进度查看

• 审核签字台页面（/scripts/audit）：审核+签字+驳回

• PDF导出中心页面（/scripts/export）：导出+打包+下载

• 操作手册v2.0：完整的脚本管理全流程操作手册

• 客户培训材料：面向客户的系统使用培训PPT

5.8 验收标准

• 脚本模板支持所有字段类型，渲染正确率 100%

• 多人同时填写同一项目不同设备，数据互不干扰

• 自动保存草稿功能，断网/崩溃后数据不丢失

• Canvas手写签名清晰可辨认，导出PDF后签名显示正常

• 多级审核流程正确运转，审核状态流转正确

• 单份PDF导出格式还原纸质表格≥95%

• 批量打包ZIP文件正确，无遗漏

• 全流程操作响应时间 < 1秒（网络正常情况下）

六、项目整体里程碑总览

| 里程碑 | 交付内容 | 核心价值 |
| --- | --- | --- |
| M1.1 | 仪表盘上线 | 运营数据一目了然 |
| M1.2 | 人员池完善 | 人员调度自动化 |
| M2.1 | 项目管理完善 | 项目全生命周期管理 |
| M2.2 | 历史项目管理 | 历史数据可追溯 |
| M3.1 | 数据库搭建 | 数据持久化存储 |
| M3.2 | 后端API | 前后端分离架构 |
| M3.3 | 链接跳转 | 跨模块数据联动 |
| M4.1 | 脚本模板库 | 模板复用，批量创建 |
| M4.2 | 测试实例管理 | 一模板+多实例管理 |
| M4.3 | 每日填写中心 | 在线填写+自动保存 |
| M4.4 | 审核签字台 | 多级审核+电子签名 |
| M4.5 | PDF导出中心 | 一键导出+批量打包 |

七、项目整体验收标准

| 维度 | 验收标准 | 目标值 |
| --- | --- | --- |
| 功能完整性 | 需求文档中的功能点全部实现 | 覆盖率≥98% |
| 系统稳定性 | 连续运行7天无崩溃/无数据丢失 | 可用率≥99.9% |
| 数据准确性 | 状态自动切换、数据统计准确 | 准确率100% |
| 操作响应速度 | 页面加载+API响应 | P95 < 500ms |
| 无纸化率 | 测试脚本全流程线上化 | ≥ 90% |
| 用户满意度 | UAT测试用户评分 | ≥85分/100分 |
| 培训成本 | 新用户独立操作系统 | ≤2小时 |
| 文档完整性 | 操作手册、部署文档、API文档 | 100%齐全 |

八、风险评估与应对

| 风险项 | 发生概率 | 影响程度 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求变更 | 中 | 高 | 每个阶段留出20%缓冲时间；建立需求评审机制 |
| 技术难点（Canvas签名/PDF还原） | 低 | 高 | 提前做技术验证（Proof of Concept），第四阶段前期重点攻关 |
| 数据迁移丢失 | 低 | 极高 | 迁移前完整备份，迁移后双人核对 |
| 多人同时填写数据冲突 | 低 | 中 | 按实例ID隔离写入，乐观锁机制 |
| 上线后用户不愿使用 | 中 | 中 | 上线前充分培训；分批推广；收集反馈快速迭代 |
| 服务器性能不足 | 低 | 中 | 提前做压力测试；预留30%扩容空间 |

九、项目推进节奏建议

• 第一阶段→ 上线评审→ 第二阶段→ 上线评审→ 第三阶段→ 上线评审→ 第四阶段→ 正式验收

• 每个阶段上线后先内部试用，收集反馈后再推广到全员

• 业务侧深度参与：每个阶段结束时，业务方必须参与评审，及时发现需求偏差

• 文档同步：每个功能上线，同步更新操作手册，减少后续培训成本

• 数据质量优先：第三阶段数据迁移时务必双人核对，确保历史数据不丢失、不出错